КГКУ «Железногорский детский дом»

Занятость детей в летний период 2017г.

| ПАСПОРТ ПРОЕКТА Название проекта «Радуга цветов» |
| --- |
| Направление деятельности | Трудовая и экологическая |
| Территория социальной ответственности | Благоустройство территории детского дома |
| Общее количество участников проекта, т.ч. по месяцам | Всего - 30 , из них: Июнь - 10 Июль - 10 Август -10 |
| Группа | № 1 |
| Название отряда | «Пчелка» |
| Девиз | Как пчелка трудись, Отлично учись, Время есть веселись, Танцуй и пой, В беде не ной. |
| Отряды, задействованные в реализации проекта | Общее кол-во отрядов - 1 |
| Координаторы проекта | И.И.Шулаева Т.В.Семенова Л.В.Косинова С.Л.Федотова – педагог доп. образования |

| Продолжительность проекта количество месяцев | 3 | Начало проекта дд/мм/гг | 02.06.2017 | Окончание проекта дд/мм/гг | 29.08.2017 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| География проекта | КГКУ «Железногорский детский дом» |
| Запрашиваемое количество рабочих мест | 30 | Тридцать |
| Краткое описание проекта | Для дальнейшего личностного становления ребенка важно, что его окружает. Видя ежедневно ухоженные красивые, всегда цветущие клумбы, воспитанники не только получают положительные эмоции, но и учатся оберегать красоту, созданную своими руками. |

##### Руководитель проекта

##### Воспитатель КГКУ

##### «Железногорский детский дом»                                                 И.И.Шулаева

Описание проекта

Мы уверены, что получение любых знаний должно сопровождаться полезной деятельностью для будущей семьи, с использованием полученной информации.

В течение длительного времени наши дети участвовали в благоустройстве своего микро-участка. Нам бы хотелось продолжить прекрасную традицию не только в учебе, творчестве, спортивных достижениях, но и в благоустройстве детского дома. Поэтому возникает необходимость в деятельности, которая бы объединила детей через стройотряд, воспитывала в них ответственность, за взятые на себя обязанности: убери, посади, сотвори чудо, там, где ты живешь. Трудоустройство воспитанников в свободное время - важнейшая социальная задача.

Опыт работы помогает молодому человеку осознать себя нужным и полезным членом общества, подготовиться к самостоятельной жизни.

Цель:

- Подведение детей к пониманию того, что все мы вместе и каждый из нас в отдельности в ответе за Землю и каждый может сохранить и преумножить её красоту.

- Проведение комплекса мероприятий по благоустройству территории.

Задачи:

- Формировать активную гражданско-патриотическую позицию.

- Вовлекать воспитанников в полезную деятельность.

- Научить детей агротехническим приемам обработки почвы, познакомить с биологическими особенностями цветов.

- Занять детей в летний период.

Описание видов и объемов планируемых работ

| № п/п | Виды работ | Единицы измерения | Объемы работ | Кол-во человек осуществляющих работу | Сроки (число, месяц) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Уборка территории от мусора и веток (очистка асфальта, тротуаров и т.д.) | кв.м. | 300 | 10 | 01.06-28.08 |
| 2 | Погрузка мусора в контейнера | кг. | 120 | 4 | 27.06 30.07 25.08. |
| 3 | Побелка деревьев, поребриков на территории детского дома | шт. | 20 | 4 | С 02.06 по 15.06 |
| 4 | Покраска лавок, урн и т.д. | шт. | 10 | 4 | С 02.06 по 15.06 |
|  | Подготовка к ландшафтному проектированию. |  |  | 10 | 01.06 |
|  | Оформление территории газона и цветников поделками из рогоза |  |  |  | Июнь |
| 5 | Посеять семена цветов в теплице (в личном подсобном хозяйстве) | шт | 400 |  | 20.04.17 |
| 6 | Уборка прилегающей территории к детскому дому | кв.м. | 400 | 10 | 02.06-28.08. |
| 7 | Посадка деревьев и кустарников | шт. | 3 | 10 | 02.06-10.06 |
| 8 | Переноска грунта на цветники | м 3 | 1 | 4 | 02.06 11.06 |
| 9 | Посадка и оформление цветников | кв.м. | 300 | 10 | 15.06-17.06 |
| 10 | Планировка и копание грунта под посадку саженцев и цветов | кв.м. | 300 | 10 | 02.06 - 15.06 |
| 11 | Участие в общих трудовых экологических акциях детского дома | дни |  | 10 | По мере необходимости |
| 12 | Прополка травы на клумбах, вверенной территории | кв.м. | 300 | 10 | 02.06-28.08. |
| 13 | По возможности копка и прополка травы в близ лежащих домах одиноким пенсионерам и труженикам тыла | кв.м. | 100 | 10 | 21.06-30.07 |
| 14 | Уборка территории детского городка напротив детского дома | кв.м | 200 | 10 | 1 раз в месяц |
| 15 | Подведение итогов, награждение отличников труда | Чел. | 10 | 10 | В конце каждого месяца |
|  | Подготовка газонов и клумб к зимнему периоду |  |  |  | Осень |

Инвентарь, расходные материалы и др.

| № п/п | Наименование | Количество | Собственник |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Молоток | 1 шт. | Детский дом |
| 2 | перегной | 1 м3 | Детский дом |
| 3 | Краска | 3 л | Детский дом |
| 4 | Рассада (семена) | 4 ящика | Воспитатели |
| 5 | Ножовка | 1 шт. | Детский дом |
| 6 | Грунт посадочный | 1 м3 | Детский дом |
| 7 | Лопата штыковая | 2 шт. | Детский дом |
| 8 | Метла | 4 шт | Детский дом |
| 9 | Грабли веерные | 3 шт | Детский дом |
| 10 | Грабли | 4 шт | Детский дом |
| 11 | Гвозди мм | 1 кг. | Детский дом |
| 12 | Поливочный шланг | 50 м | Детский дом |
| 13 | Перчатки | 33 пары | Детский дом |
| 14 | Носилки | 1 шт. | Детский дом |
| 15 | Набор инструмента для земляных работ | 1 набор | Детский дом |
| 16 | Секатор | 1 шт | Детский дом |
| 17 | Лейка | 2 шт | Детский дом |
| 18 | Мешки под мусор | 20 шт. | Детский дом |
| 19 | Кисти для побелки | 3 шт. | Детский дом |
| 20 | Кисти для покраски | 3 шт. | Детский дом |
| 21 | Гашеная известь | 5 кг. | Детский дом |

Результатом проекта

В результате реализации проекта будет снижен уровень конфликтности среди воспитанников.

Будут высажена рассада цветов на 300 кв.м.

Будет облагорожена территория детского дома на 200 кв.м.

Будут высажены на территории парковой зоны первого микрорайона 30 саженцев. В течение летнего сезона-прополка, рыхление, полив.

Пройдут первоначальную подготовку ландшафтного проектирования.

Занимаясь подсадкой сосенок и березок в «Березовой роще», подростки приучатся к культурному отдыху и бережному отношению к территории города.

Ребята научатся агротехническим приемам обработки почвы.

Проект продолжится в 2018 году.

Руководитель проекта:                                                        И.И.Шулаева